**Lista das atividades definidas para o Product Backlog até o momento:**

| **ID** | **Atividades** | **Tipo de Manutenção** | **Prioridade** | **Impacto** | **Custo de Esforço** | **Responsável** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remodelagem do banco de dados para compor todos os novos requisitos. | *Adaptativa* | *5* | *5* | *4* | Brenno, Henrique, Mariana e Paulo | ✅ |
| 2 | Ajustar modelo e migration da tabela Conta. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Henrique | ✅ |
| 3 | Ajustar modelo e migration da tabela Administrador. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Mariana | ✅ |
| 4 | Ajustar modelo e migration da tabela Membro\_Equipe. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Brenno | ✅ |
| 5 | Ajustar modelo e migration da tabela Vaga. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Mariana | ✅ |
| 6 | Ajustar modelo e migration da tabela Candidato. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Paulo | ✅ |
| 7 | Ajustar modelo e migration da tabela Representante. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Brenno | ✅ |
| 8 | Ajustar modelo e migration da tabela Área. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Paulo | ✅ |
| 9 | Ajustar modelo e migration da tabela Empresa. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Mariana | ✅ |
| 10 | Ajustar modelo e migration da tabela Tipo\_Servico. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Henrique | ✅ |
| 11 | Ajustar modelo e migration da tabela Profissional\_Liberal. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Henrique | ✅ |
| 12 | O AuthController está com mais funções de login que o necessário para o novo modelo de banco de dados | *Corretiva* | *4* | *5* | *3* | Henrique | ✅ |
| 13 | Modificar CRUD (Controlador) e rotas para atender às novas modificações do modelo Conta. | *Corretiva* | *5* | *5* | *4* | Henrique | ✅ |
| 14 | Modificar CRUD (Controlador) e rotas para atender às novas modificações do modelo Administrador. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Brenno | ✅ |
| 15 | Modificar CRUD (Controlador) e rotas para atender às novas modificações do modelo Membro\_Equipe. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Brenno | ✅ |
| 16 | Modificar CRUD (Controlador) e rotas para atender às novas modificações do modelo Vaga. | *Corretiva* | *4* | *5* | *4* | Henrique | ✅ |
| 17 | Modificar CRUD (Controlador) e rotas para atender às novas modificações do modelo Candidato. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Paulo | ✅ |
| 18 | Modificar CRUD (Controlador) e rotas para atender às novas modificações do modelo Representante. | *Corretiva* | *4* | *5* | *3* | Brenno | ✅ |
| 19 | Modificar CRUD (Controlador) e rotas para atender às novas modificações do modelo Área. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Paulo | ✅ |
| 20 | Modificar CRUD (Controlador) e rotas para atender às novas modificações do modelo Empresa. | *Corretiva* | *4* | *5* | *3* | Brenno | ✅ |
| 21 | Modificar CRUD (Controlador) e rotas para atender às novas modificações do modelo Tipo\_Servico. | *Corretiva* | *4* | *5* | *3* | Paulo | ✅ |
| 22 | Modificar CRUD (Controlador) e rotas para atender às novas modificações do modelo Profissional\_Liberal. | *Corretiva* | *4* | *5* | *3* | Paulo | ✅ |
| 23 | Ajustar autenticação para aderir às novas mudanças de entidades e autorização. | *Corretiva* | *5* | *5* | *3* | Henrique | ✅ |
| 24 | Ajustar o CRUD do candidato para possibilitar o envio e armazenamento do currículo | *Corretiva* | *5* | *5* | *2* | Henrique | ✅ |
| 25 | Criar as interfaces de login e recuperação de conta para o app e site | *Evolutiva* | *5* | *5* | *4* | Henrique | ✅ |
| 26 | Criar as interfaces de criação, alteração, visualização e exclusão do candidato para o app e site | *Evolutiva* | *5* | *5* | *4* | Paulo, Brenno | ✅ |
| 27 | Criar a interface principal (home) para mostrar vagas no app e no site principal (sem a necessidade de login) | *Evolutiva* | *5* | *5* | *4* | Henrique | ✅ |
| 28 | Criar a interface de criação, alteração, visualização e exclusão da empresa para o site | *Evolutiva* | *4* | *5* | *4* | Brenno | ✅ |
| 29 | Criar a interface de criação, alteração, visualização e exclusão do profissional liberal para o site | *Evolutiva* | *4* | *5* | *4* | Paulo | ✅ |
| 30 | Criar a interface de criação/publicação, alteração, visualização e exclusão de vagas no site | *Evolutiva* | *5* | *5* | *4* | Henrique | ✅ |
| 31 | Criar a interface de visualização de uma vaga para o candidato no site e app | *Evolutiva* | *5* | *5* | *4* | Mariana | ✅ |
| 32 | Criar a interface da aba de perfil para os usuários no app e site, com opção para desativação e modificação de conta | *Evolutiva* | *5* | *5* | *4* | Brenno | ✅ |
| 33 | Criar a interface de criação, alteração, visualização e exclusão de representantes da empresa no site | *Evolutiva* | *4* | *5* | *4* | Brenno | ✅ |
| 34 | Criar a interface de criação, alteração, visualização e exclusão de membros da equipe no site | *Evolutiva* | *4* | *5* | *4* | Brenno | ✅ |
| 35 | Criar a interface de criação, alteração, visualização e exclusão de áreas no site | *Evolutiva* | *4* | *5* | *4* | Paulo | ✅ |
| 36 | Criar a interface de criação, alteração, visualização e exclusão de administradores no site | *Evolutiva* | *4* | *5* | *4* | Mariana | ✅ |
| 37 | Criar a interface de criação, alteração, visualização e exclusão de tipos de serviço no site | *Evolutiva* | *4* | *5* | *4* | Paulo | ✅ |
| 38 | Criar interface para mostrar notificações | *Evolutiva* | *4* | *5* | *4* | Mariana | Em andamento |
| 39 | Criar botão para trocar de tema (light/dark) | *Evolutiva* | *1* | *2* | *1* | Henrique | ✅ |
| 40 | Modificar vaga para receber logo e banner | *Corretiva* | *3* | *2* | *3* | Mariana | ✅ |
| 41 | Criar função de candidatura para as vagas | *Evolutiva* | *5* | *2* | *5* | Mariana | ✅ |
| 42 | Ajustar CRUD vaga para possibilitar a relação dela com uma empresa já cadastrada no sistema | *Corretiva* | *5* | *3* | *5* | Mariana | ✅ |
| 43 | Adicionar a modificação de áreas de interesse no perfil do candidato | *Corretiva* | *3* | *3* | *2* | Brenno | ✅ |
| 44 | Adicionar a modificação de trocar senha da conta nos perfis | *Corretiva* | *3* | *3* | *2* | Brenno | ✅ |
| 45 | Criar input de upload de currículo no perfil/visualizar candidato | *Corretiva* | *3* | *2* | *2* | Paulo | ✅ |
| 46 | Criar interface de criação, alteração, visualização e exclusão profissionais liberais | *Evolutiva* | *4* | *4* | *4* | Paulo | ✅ |
| 47 | Criar barra de navegação | *Evolutiva* | *3* | *2* | *2* | Henrique | ✅ |
| 48 | Criar interface para o administrador poder visualizar e excluir contas | *Evolutiva* | *4* | *4* | *4* | Paulo | ✅ |
| 49 | Adicionar API via CEP para buscar cidades no cadastro de candidato | *Evolutiva* | *4* | *4* | *4* | Paulo | ✅ |
| 50 | Converter objeto observável retornado da API via CEP para uma lista mapeada | *Corretiva* | *3* | *2* | *2* | Brenno | ✅ |
| 51 | Criar interface de seleção do tipo de conta na criação | *Evolutiva* | *4* | *4* | *1* | Mariana | ✅ |
| 52 | Criar interface de perfil do Administrador | *Evolutiva* | *4* | *4* | *3* | Brenno | ✅ |
| 53 | Criar sistema de pontuação para relação das vagas com o candidato | *Evolutiva* | *5* | *4* | *4* | Henrique | ✅ |
| 54 | Realizar deploy da aplicação no servidor | *Adaptativa* | *5* | *5* | *5* | Mariana, Henrique, Brenno, Paulo | ✅ |

**Domínio:** [**vagas.pep2.ifsp.edu.br**](http://vagas.pep2.ifsp.edu.br)

**Contas Teste:**

- Admin: admin@gmail.com 1234

- Candidato: candidato@gmail.com 1234

- Empresa: empresa@gmail.com 1234

- Profissional Liberal: profissional@gmail.com 1234

As entidades externas (representante, membro da equipe), podem ser cadastradas dentro do servidor pelas Empresas (para seus representantes) e Admin (Membro Equipe).

**Histórico:**

| **Histórico ID** | **Data de Inclusão** |
| --- | --- |
| 1 | 17/03/2024 |
| 2 | 17/03/2024 |
| 3 | 17/03/2024 |
| 4 | 17/03/2024 |
| 5 | 17/03/2024 |
| 6 | 17/03/2024 |
| 7 | 17/03/2024 |
| 8 | 17/03/2024 |
| 9 | 17/03/2024 |
| 10 | 17/03/2024 |
| 11 | 17/03/2024 |
| 12 | 17/03/2024 |
| 13 | 17/03/2024 |
| 14 | 17/03/2024 |
| 15 | 17/03/2024 |
| 16 | 17/03/2024 |
| 17 | 17/03/2024 |
| 18 | 17/03/2024 |
| 19 | 17/03/2024 |
| 20 | 17/03/2024 |
| 21 | 17/03/2024 |
| 22 | 17/03/2024 |
| 23 | 28/03/2024 |
| 24 | 06/04/2024 |
| 25 | 14/04/2024 |
| 26 | 14/04/2024 |
| 27 | 14/04/2024 |
| 28 | 14/04/2024 |
| 29 | 14/04/2024 |
| 30 | 14/04/2024 |
| 31 | 14/04/2024 |
| 32 | 14/04/2024 |
| 33 | 14/04/2024 |
| 34 | 14/04/2024 |
| 35 | 14/04/2024 |
| 36 | 14/04/2024 |
| 37 | 14/04/2024 |
| 38 | 18/04/2024 |
| 39 | 18/04/2024 |
| 40 | 18/04/2024 |
| 41 | 19/04/2024 |
| 42 | 23/04/2024 |
| 43 | 25/04/2024 |
| 44 | 25/04/2024 |
| 45 | 25/04/2024 |
| 46 | 16/05/2024 |
| 47 | 16/05/2024 |
| 48 | 16/05/2024 |
| 49 | 16/05/2024 |
| 50 | 16/05/2024 |
| 51 | 23/05/2024 |
| 52 | 23/05/2024 |
| 53 | 23/05/2024 |